| 機密等級 | 公開 | 一般 |
| --- | --- | --- |
|  | 敏感 | 密 |

財政部財政資訊中心

國稅資訊系統永續發展委外服務案

國稅系統共用服務移轉建置完成報告

提出單位：中華電信股份有限公司企業客戶分公司

提出時間：中華民國115年03月31日

文件編號：FIA_SDT_SAE_CCR_1150331

文件版本：1.0

設 計 者：潘人豪

覆 核 者：陳文昌

核 准 者：莊棠鈞

版本更新歷史

| 版本 | 日 期 | 撰寫人員 | 描 述 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 115/03/10 | 潘人豪 | 送同仁審查 |  |
| 0.1 | 115/03/16 | 潘人豪 | 送PPQA審查 |  |
| 1.0 | 115/03/31 | 潘人豪 | 1.0版發行 | 115/03/31正式交付 |

文件審核歷史

| 版本 | 日 期 | 品質管理審核人員 | 專案管理 審核人員 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 115/03/10 | 劉齊祥 | 陳文昌 | 同仁審查通過 |
| 0.1 | 115/03/16 | 鄭堃斌 | 莊棠鈞 | PPQA審查通過 |

目　　錄

第一章、	既有國稅系統AD(DNS)、WSUS及內外網AD帳號整合共用服務之測試驗收項目、方式及結果(含測試合格報告)	2

第一節、	移轉建置服務功能項目	2

第二章、	既有國稅系統AD(DNS)、WSUS及內外網AD帳號整合共用服務移轉建置成果	5

第一節、	伺服器建置清單之建置成果	5

第二節、	移轉建置服務功能之建置成果	9

一、	Active Directory (含帳號整合元件) 服務建置成果	9

二、	DNS服務建置成果	10

三、	WSUS服務建置成果	11

四、	YUM服務建置成果	12

五、	NTP服務建置成果	13

六、	儀表板服務建置成果	14

表　目　錄

表1-1、共用服務之測試驗收項目清點表	2

表2-1、伺服器建置項目表	5

表2-2-1、Active Directory服務建置完成項目表	9

表2-2-2、DNS服務建置完成項目表	10

表2-2-3、WSUS服務建置完成項目表	11

表2-2-4、YUM服務建置完成項目表	12

表2-2-5、NTP服務建置完成項目表	13

表2-2-6、優規服務建置完成項目表	14

既有國稅系統AD(DNS)、WSUS及內外網AD帳號整合共用服務之測試驗收項目、方式及結果(含測試合格報告)

在本期專案測試驗收項目，提供服務包含AD、DNS、帳號整合、WSUS、YUM以及NTP功能的移轉建置。在優規項目建置服務功能中，提供NTP儀表板的建置。在測試驗收項目清點表會依照共用服務之測試驗收項目列表，在項目提供功能步驟及測試結果。

移轉建置服務功能項目

共用基礎服務所提供測試驗收項目，如下表所示：

表1-1、共用服務之測試驗收項目清點表

| 項次 | 測試個案 | 測試目標及範圍 | 驗測方式及實測結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AD成員資料需與稅務帳號資料同步（包含組織樹） | 資料同步內網外網ActiveDirectory一致架構。 | 附件共用服務驗測_中心.docx 附件共用服務驗測_北國.docx 附件共用服務驗測_北區.docx 附件共用服務驗測_中區.docx 附件共用服務驗測_南區.docx 附件共用服務驗測_高國.docx |
| 2 | 依本機關業務需求提供指定之DNS查詢紀錄及派送安裝軟體至個人電腦或伺服器 | 針對正式環境DNS服務上進行模擬惡意中繼名單匯入測試，驗證DNS服務已新增惡意中繼名單DNS ZONE資料可具備阻擋惡意中繼之DNS查詢功能。 針對AD進行模擬派送軟體至用戶端，驗證AD派送功能能作動正常 |  |
| 3 | NTP儀表板功能測試 | 針對NTP儀表板模擬查詢時間資訊功能測試、模擬紅綠燈作動顯示功能測試、模擬每日六點寄送儀表板報表功能測試，驗證NTP儀表板功能作動正常。 |  |
| 4 | 規劃移轉需提供本服務底層既有硬體汰換方案，且移轉後的本服務之整體服務效能不得低於移轉前，並確保專案期間能持續穩定提供服務，並於115年3月底前移轉完成。 | 針對共用基礎服務移轉至新底層環境並汰換既有底層硬體後，確認新底層硬體之效能不得低於移轉前水準，並確認共用基礎運行服務均能正常運作。 |  |
| 5 | 維運管理需含定期檢測作業，如CPU、記憶體、硬碟等使用率，及其 他與本服務相關之維運作業。 | 定期模擬檢測CPU、記憶體、硬碟使用率及模擬帳號整合與本服務相關之維運作業，驗證CPU、記憶體、硬碟使用率及帳號整合服務正常。 |  |
| 6 | 專案期間內AD(DNS)及內外網AD帳號整合服務主機，如遇作業系統生命週期結束（EOS）須額外提供升級方案，由廠商向各機關協商執行 時間，以利能繼續獲取相關安全性更新。（升級方案含額外作業系統 授權、內外網AD帳號整合服務因作業系統升級時必要之改寫、協助測 試、升級及資料移轉，每個服務主機均以提供1次為限）。 | 檢測升級AD、帳號整合作業系統生命週期日期，驗證AD、帳號整合移轉改寫後，作業系統能繼續獲取安全性更新及帳號整合服務正常。 |  |
| 7 | 廠商須配合本專案之需求，規劃移轉本中心及五地區國稅局既有國稅 系統AD (DNS)、WSUS及內外網AD帳號整合等共用基礎服務（下稱 本服務，現行架構如圖3-3-1-12-1單一機關架構圖AD、3-3-1-12-2單一 機關架構圖WSUS），以及移轉後之維運管理。 | 共用基礎服務移轉至新平台環境，並驗證確認共用基礎運行服務維運建立帳號、建立DNS A紀錄、WSUS核准安裝微軟套件、均能正常運作。 |  |

既有國稅系統AD(DNS)、WSUS及內外網AD帳號整合共用服務移轉建置成果

本專案完成共用基礎服務移轉建置，分為移轉服務建置以及優規服務建置服務，可依照服務類型分為 AD、DNS、帳號整合、WSUS、YUM、NTP、儀表板服務，將會以附件的方式提供建置流程，詳如下列說明。

伺服器建置清單之建置成果

網路共用服務應維持維運，其國稅共用服本團隊已建置完成，下表為主機配置與其用途對應關係，將描述各項服務所使用的資訊及功能。

表2-1、伺服器建置項目表

| 項目 | 規格 | 功能 | 位置 | 台數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Active Directory (DNS)服務 | CPU：12 vCore RAM：24 GB Disk：200GB以上 乙太網路介面1Gbps 2 埠（port）以上 | 中心內網AD | 中心內網 | 2 |
|  |  | 中心外網AD | 中心外網 | 2 |
|  |  | 中心內網 備援AD | 異地備援中心內網 | 2 |
|  |  | 五地區國稅局內網AD | 五地區國稅局內網 | 10 |
|  |  | 五地區國稅局外網AD | 五地區國稅局外網 | 10 |
|  |  | 五地區國稅局備援AD | 中心內網 | 5 |
|  |  | 五地區國稅局備援AD | 異地備援中心內網 | 5 |
|  |  | 異地備援AD驗證環境 | 異地備援整測中心內網 | 6 |
|  |  | 異地備援整測AD開發環境 | 異地備援整測中心內網 | 1 |
|  |  | 異地備援整測AD開發環境 | 異地備援整測中心外網 | 1 |
| WSUS服務 | CPU：12 vCore RAM：24 GB Disk：400GB以上 乙太網路介面1Gbps 2 埠（port）以上 | 中心外網WSUS | 中心外網 | 1 |
|  |  | 中心內網WSUS | 中心內網 | 1 |
|  |  | 五地區國稅局內網WSUS | 五地區國稅局內網 | 5 |
|  |  | 五地區國稅局中介WSUS | 五地區國稅局中介 | 5 |
|  |  | 五地區國稅局外網WSUS | 五地區國稅局外網 | 5 |
| 帳號整合服務 | CPU：8 vCore RAM：24 GB Disk：200GB以上 乙太網路介面1Gbps 2 埠（port）以上 | 主中心IDM | 中心內網 | 1 |
|  |  | 主中心IDM | 中心中介 | 1 |
|  |  | 主中心IDM | 中心外網 | 1 |
|  |  | IDM開發環境 | 異地備援整測中心內網 | 1 |
|  |  | IDM開發環境 | 異地備援整測中心中介 | 1 |
|  |  | IDM開發環境 | 異地備援整測中心外網 | 1 |
|  |  | 五地區國稅局IDM | 五地區國稅局內網 | 5 |
|  |  | 五地區國稅局IDM | 五地區國稅局中介 | 5 |
|  |  | 五地區國稅局IDM | 五地區國稅局外網 | 5 |
| NTP服務 | CPU：4 vCore RAM：16 GB Disk：200GB以上 乙太網路介面1Gbps（含） 2 埠（port）以上 | 主中心 NTP | 中心內網 | 1 |
|  |  | 主中心 NTP | 中心中介 | 1 |
|  |  | 主中心 NTP | 中心外網 | 1 |
|  |  | 五地區國稅局NTP與YUM共用VM | 五地區國稅局內網 | 備註: 與YUM共用VM |
|  |  | 五地區國稅局NTP與YUM共用VM | 五地區國稅局中介 | 備註: 與YUM共用VM |
|  |  | 五地區國稅局NTP與YUM共用VM | 五地區國稅局外網 | 備註: 與YUM共用VM |
|  |  | 異地備援中心NTP | 異地備援中心內網 | 1 |
|  |  | 異地備援中心NTP | 異地備援中心中介 | 1 |
|  |  | 異地備援中心NTP | 異地備援中心外網 | 1 |
| YUM服務 | CPU：4 vCore RAM：8 GB OS Disk：800GB以上 乙太網路介面1Gbps（含） 2 埠（port）以上 | 主中心YUM | 中心內網 | 1 |
|  |  | 主中心YUM | 中心外網 | 1 |
|  |  | 五地區國稅局YUM | 五地區國稅局內網 | 5 |
|  |  | 五地區國稅局YUM | 五地區國稅局中介 | 5 |
|  |  | 五地區國稅局YUM | 五地區國稅局外網 | 5 |
|  |  | 異地備援中心YUM | 異地備援中心內網 | 1 |
|  |  | 異地備援中心YUM | 異地備援中心外網 | 1 |
| 儀表板服務 | CPU：12 vCore RAM：24 GB Disk：500 GB以上 乙太網路介面1Gbps（含） 2 埠（port）以上 | 五地區國稅局ITW與WSUS共用 | 五地區國稅局內網 | 5 |
|  |  | 五地區國稅局ITW與WSUS共用 | 五地區國稅局外網 | 5 |

移轉建置服務功能之建置成果

    - Active Directory服務建置成果

網路共用服務應維持維運，其國稅共用服在汰換現有Windows Server 2016 Active Directory，完成移轉升級至Windows Server 2022 Active Directory提供內、外網區Active Directory，且同地建置Active Directory Domain Controller伺服器複寫本身所屬網域的所有物件資訊，作為角色互為備援，透過定期複寫，滿足異備同步需求。在網域中建立組織單位(OU)，提供系統管理權利管理和群組原則套用管理。移轉建置完成項目如下表所示：

表2-2-1、Active Directory服務建置完成項目表

| 項目 | 服務 | 類別 | 內容 | 計畫書位置索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AD | 移轉建置 | 移轉內、外網二個獨立的樹系功能、網域功能等級 | 第二章、第二節、一 |
| 2 | AD | 移轉建置 | 移轉Windows Server 2022 Active Directory Domain Controller伺服器 | 第二章、第二節、一 |
| 3 | AD | 移轉建置 | 移轉站台設計 | 第二章、第二節、一 |
| 4 | AD | 移轉建置 | 移轉組織單位 | 第二章、第二節、一 |

建置內容如：附件 共用基礎服務 移轉、建置手冊。

    - 帳號整合服務建置成果

網路共用服務應維持維運，其國稅共用服在汰換現有Novell LDAP、CentOS 帳號同步主機，完成移轉升級至Redhat Linux，提供內、外網區Active Directory稅務帳號同步服務。

| 項目 | 服務 | 類別 | 內容 | 計畫書位置索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帳號整合 | 移轉建置 | 帳號整合伺服器安裝、同步設定 | 第一章、第二節、一 |

表2-2-2、帳號整合服務建置完成項目表

建置內容如：附件 共用基礎服務 移轉、建置手冊。

    - DNS服務建置成果

為提升DNS管理的機制，網路共用服務應維持維運，其國稅DNS共用服務在主中心、異地備援中心、五地區國稅局完成移轉DNS服務，且啟動 DNS 服務收集DNS Log資訊，設定同地DNS伺服器互為備援，另匯入惡意網域黑名單，並可更快的封鎖黑名單，強化進行資安聯防DNS解析之安全性使用之用，建置完成項目如下表所示：

表2-2-3、DNS服務建置完成項目表

| 項目 | 服務 | 類別 | 內容 | 計畫書位置索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DNS | 移轉建置 | 移轉DNS建置服務 | 第二章、第二節、二 |
| 2 | DNS | 移轉建置 | 開啟 DNS Debug log 模式，Log 存放位置指向資料碟。 | 第二章、第二節、二 |
| 3 | DNS | 移轉建置 | 部署中繼網址黑名單滙入指令集 | 第二章、第二節、二 |

建置內容如：附件 共用基礎服移轉、建置手冊。

    - WSUS服務建置成果

網路共用服務應維持維運，其國稅WSUS共用服務為避免未來WSUS主機無法取得最新作業系統產品進行更新作業或即將屆原廠終止產品生命週期支援（End of Service，EOS），本專案建置WSUS服務，規劃多項機制，包含同步更新機制、用戶端配合指向設定等，管理者可透過Update Services管理主控台管理，依照不同設備類別或是功能類別進行分組，移轉建置完成項目如下表所示：

表2-2-4、WSUS服務建置完成項目表

| 項目 | 服務 | 類別 | 內容 | 計畫書位置索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WSUS | 移轉建置 | WSUS建置服務 | 第二章、第二節、三 |
| 2 | WSUS | 移轉建置 | 同步更新機制規劃 | 第二章、第二節、三 |
| 3 | WSUS | 移轉建置 | 用戶端下載更新 | 第二章、第二節、三 |
| 4 | WSUS | 移轉建置 | 用戶端配合指向 | 第二章、第二節、三 |

建置內容如：附件 共用基礎服移轉、建置手冊。

    - YUM服務建置成果

網路共用服務應維持維運，其國稅YUM共用服務在主中心及異備中心、五地區國稅局YUM伺服器上，以定期排程方式，向上游更新源下載遠端檔案套件之資料同步，提供用戶端指向機制規劃、下載套件管理機制、用戶端的指向設定，建置完成項目如下表所示：

表2-2-5、YUM服務建置完成項目表

| 項目 | 服務 | 類別 | 內容 | 計畫書位置索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YUM | 移轉建置 | YUM服務建置 | 第二章、第二節、四 |
| 2 | YUM | 移轉建置 | 同步機制規劃 | 第二章、第二節、四 |
| 3 | YUM | 移轉建置 | 用戶端指向規劃 | 第二章、第二節、四 |

建置內容如：附件 共用基礎服務移轉、建置手冊。

    - NTP服務建置成果

網路共用服務應維持維運，其國稅NTP共用服務為避免因雙時間來源主機，本次移轉建置以單一時間來源主機規劃，由主中心外網NTP伺服器為對外部「時間與頻率國家標準實驗室」校時單一入口，於主中心、異地備援中心及五地區國稅局的外網、中介區及內網區，使其成為NTP伺服器，移轉建置完成項目如下表所示：

表2-2-6、NTP服務建置完成項目表

| 項目 | 服務 | 類別 | 內容 | 計畫書位置索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NTP | 移轉建置 | NTP服務建置 | 第二章、第二節、五 |
| 2 | NTP | 移轉建置 | 單一時間來源主機規劃 | 第二章、第二節、五 |
| 3 | NTP | 移轉建置 | 同步更新機制規劃 | 第二章、第二節、五 |
| 4 | NTP | 移轉建置 | 用戶端對時規劃 | 第二章、第二節、五 |

建置內容如：附件 共用基礎服務移轉、建置手冊。

    - 儀表板服務建置成果

在儀表板服務中，網路共用服務應維持維運，其國稅共用服務本團隊提供對時資訊收集機制、對時資料查詢介面以及日報表功能等，優規建置項目如下表所示：

表2-2-7、優規服務建置完成項目表

| 項目 | 服務 | 類別 | 內容 | 計畫書位置索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NTP 儀表板 | 優規項目 | 服務介面分析設計 | 第二章、第二節、六 |
| 2 | NTP 儀表板 | 優規項目 | 服務介面設定、環境介面功能 | 第二章、第二節、六 |

建置內容如：附件 共用基礎服務移轉、建置手冊。